铜陵铜箔二期主厂房沉桩工程劳务

招 标 文 件

（编号：TGJA-DYLW-2021- 08 ）

项目名称：铜陵铜箔二期主厂房沉桩工程劳务施工

招  标 人：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司

日     期：    2021年7月8日

铜陵铜箔二期主厂房沉桩工程劳务招标书

我单位就 铜陵铜箔二期主厂房沉桩施工工程 前期施工准备工作已就绪，经我公司研究决定，予以公开招标。

- 项目概况与招标范围

1.1工程名称：铜陵铜箔二期主厂房沉桩施工工程

1.2工程地点：铜陵铜箔二期厂区

1.3工程内容：PHC管桩沉桩施工，PHC-500-AB 100，设计参考桩长14~18米，图集10G409，总计约22030米（具体工程量及内容详见施工图纸）。

1.4计划工期：40日历天。

1.5质量要求：优良。

1.6承包方式：劳务施工含辅材。

二、投标文件格式及送达：

1、投标文件包含以下部分：

① 承诺书(见附表1)

②投标报价表（见附表2）

- 投标文件送达地点：铜冠建安公司三楼投标文件接收室；收件人：黄赟；联系电话：18656211500。

- 投标文件密封在一个档案袋内，在封面上盖公章并且写上工程名称、招标编号及劳务单位，报价表上盖公章并法定代表人签字。

- 承包方式：施工内容包工不包料，班组自备施工机具，车间提供施工所需的水源、电源接驳点，由劳务队伍接驳至施工位置，住宿及通勤自行解决。

- 所需劳动力人数：根据不同施工阶段，要保证工期进度，视情况随时调整劳动力。

- 提交投标文件截止日期：2021年7月14 日上午9:00

- 开标日期:2021年7月 14日上午9:00

三、评标方式：

1、采用合理低价中标。

2、该工程不安排施工现场踏勘（自行勘察），不举行招标答疑会，若有疑问，可书面提交至一事业部经营部。

3、评标委员会推荐1-2名中标人。

四、合同签订：

1、招标人和中标人在招标人接履约保证金后7日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

2、工程进度款支付及结算方式：乙方每月根据甲方开具的劳务结算单开具增值税专用发票，甲方当月入账，次月付发票价的40%~60%，当年春节前付至发票价80%，余款自第二次付款之日起满两年内付清。

五、其他要求：

1、所有进场施工人员必须体检合格，并有工伤保险或额度为80万以上的意外伤害保险；施工人员必须穿戴统一建安公司工作服、安全帽、劳保鞋。

2、施工期间一事业部将针对该工程编制网络计划下发至班组，并与班组签订节点工期承诺责任书，延误工期按1000元/天扣罚责任班组。

3、中标人施工全过程应满足发包方、监理方以及招标人的安全、文明施工、5S管理规定，施工中出现的罚款，中标人需在规定时间内缴纳，中标人不得以任何理由拒绝缴纳，否则将在结算价款中，扣减两倍罚款金额。情节严重招标人可终止合同并追偿。

附表1：

工程安全、质量、工期承诺函

| 序号 | 内容 | 要 求 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全 | 安全无事故 |  |  |
| 2 | 质量 | 合格，符合设计及规范要求 |  |  |
| 3 | 工期 | 招标人编制的网络计划工期 |  |  |

说明：

- 施工期间一事业部将针对该工程编制网络计划下发至班组，并与班组签订节点工期承诺责任书，延误工期按1000元/天扣罚责任班组。

2、中标人施工全过程应满足发包方、监理方以及招标人的安全、文明施工、5S管理规定，施工中出现的罚款，中标人需在规定时间内缴纳，中标人不得以任何理由拒绝缴纳，否则将在结算价款中，扣减两倍罚款金额。情节严重招标人可终止合同并追偿。

投标单位：（公章）

法定代表人：（签字）

日  期：        年    月    日

附表2：

投 标 报 价 表

工程名称：铜陵铜箔二期主厂房沉桩施工工程

| 项目名称 | 项目内容 | 工程量 | 最高限价 （含3%税金） | 报 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉桩施工 | 沉桩劳务施工 | m | 20.00 元/m | 元/m |
| 报价说明 以上报价包括但不限于以下内容：沉桩施工包干单价含人工费、材料费（不含管桩）、机械费、接桩、倒桩、送桩、截桩、钢桩尖安装及税金（增值税率3%）。 |  |  |  |  |

投标人： （盖章）

法定代表人或其委托代理人： （签字并盖章）

日 期：