安徽铜冠铜箔集团股份有限公司15000吨年高精度储能用超薄电子铜箔项目塔式起重机租赁

招标文件

招标编号：TGJA-JX-2022007

招标公告发布日期：2022年10月28日

招 标 人: 铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司（盖章）

联 系 人：张诚（13856216890）

15000吨年高精度储能用超薄电子铜箔项目

塔式起重机租赁招标书

15000吨年高精度储能用超薄电子铜箔项目因施工需要塔式起重机且前期准备工作就绪，经我单位研究决定，予以公开招标。

一、招标形式及说明：

1、本次招标选择信誉良好的企业，且5年未出现过机械设备租赁、安拆除的事故的优良单位。

2、投标人必须具备起重机械设备租赁、安拆二级及以上资质。

3、工程价款计价依据及结算方式：具体见附表。

4、踏勘现场联系人、项目负责人：杨瑾   电话：18756249696

二、使用要求：

1、本次招标共租赁三台塔吊，塔吊计划使用时间2022年12月中旬至2023年12月；

2、工程地点：池州铜冠铜箔公司（池州市清溪大道与牧之路交叉口）；

3、塔吊租赁备案手续由中标单位负责完成。

三、其他要求：

1、安拆、维保人员服从项目部人员的管理。

2、所有人员进场施工必须统一穿戴公司工作服和安全帽。

3、合同条款及格式参照公司机械设备租赁合同。

4、要求安拆、维保作业人员必须年满18周岁至55周岁以下，有体检报告，需提供一百万元以上意外伤害保险证明，各种证件必须真实合法有效，特殊工种必须持证上岗，如提供虚假资料，由乙方承担一切责任。

5、投入现场的塔式起重机购买年限不得超过3年以上。

6、结算时需根据每月结算单开具9%增值税专用发票。

7、安全、质量、工期、文明施工等需受招标人委托的项目部管控，符合招标人相关制度及要求。安全、质量、文明施工未满足要求视情形要求中标人支付5000元违约金，情节严重招标人可终止合同并追偿。工期未满足要求视情形要求中标人支付5000-10000元违约金，并扣除5%-20%的当月租赁费，情节严重招标人可终止合同并追偿。

8、各类违约金及安环违章罚款逾期不缴纳，自租赁费用中双倍扣除。

四、投标文件格式及送达：

1、进入施工现场的施工人员身份证复印件、体检报告；

2、招标清单中塔式起重机的特种设备制造许可证、合格证复印件（加盖公章）；

3、起重机械制造监督检验证明

4、业绩材料（近三年的塔吊备案证明复印件）

5、起重机械自检合格证明

6、安装单位营业执照复印件、塔吊起重机及电梯安拆施工资质复印件（加盖公章）；

7、塔吊安拆人员证件特种作业操作资格证书复印件（建筑起重机械安装拆卸工、起重信号工、起重司机、司索工）（加盖公章）；

8、塔吊安拆许可证及安拆专项施工方案及安全事故应急预案；

9、投标文件送达地点：铜冠建安经营部（长江西路2571号）；收件人：黄赟，联系电话：18656211500

10、各投标单位须将各自投标报价密封在档案袋内，在封面上盖公章，报价表上盖公章并法人签字。

11、提交投标文件截止日期：2022年11月10日上午9:00。

五、评标方式：

1、合理低价为中标人。

2、本工程评标委员会根据投标人报价推荐1名中标人候选人，根据评标报告结合项目现场情况，报公司研究后确定中标人，并发中标通知书。

铜冠铜箔集团股份有限公司15000吨年高精度储能用超薄电子铜箔项目塔式起重机设备租赁报价单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 （台） | 报价 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 租赁单价含税 （元/台.月） |  | 进出场及安拆费单价 含税（元/台次） |  | 合价 |  |
|  |  |  |  | 最高限价 | 报价 | 最高限价 | 报价 |  |  |
| 1 | 塔式起重机 | QTZ80-（TC6012） | 3 | 17500 |  | 30000 |  |  | 增值税税率9%，如投标税率不同请注明 |
| 4 | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价说明： - 塔吊定期维保、检测（含第三方检测、避雷检测等所有检测项目）由中标方承担，费用均包括在本次报价中不在另行计取，因检测、维保等原因不能正常使用，机械设备租赁费将根据影响天数予以扣除，造成我方工期影响、人员窝工、机械闲置所产生的一切费用损失均由中标方承担。塔吊维保一月两次。 - 中标人在安拆塔吊做好成品保护，如果施工中对我方施工完成的工程进行破坏将按照发生的施工一切费用100%进行处罚。 - 塔吊进出场及安拆费报价包括内容：进退场费、塔吊安拆费、附墙安装费、铁件制安费、检测费、维保费、资料报验备案费、政府主管部门验收费、基础螺栓材料费、螺栓安装等保证塔吊正常使用所发生的一切费用。 - 中标人一经接到中标通知后，中标人缴纳叁万圆整 （¥：30000.00元）作为合同履约保证金，如果施工中出现不能按要求履约合同，将没收该中标人履约保证金且建立黑名单制，该中标人1年内不得参加我公司组织的机械设备投标。 - 投入现场的塔吊起重机购买年限不得超过3年以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位：                       （盖章）

一、施工说明：

1、工程完工后由项目部进行验收并办理成品交接，但并不免除中标单位保修责任。

2、所报单价包含所有措施费用，如：现场不设置生活区以及工具房、进场施工人员费用、现场的放线、测量费用（不含工程定位）；施工期间安全防护、成品保护；每日完工后现场清理；现场文明施工、满足管理方的5S管理等。

3、租赁费付款方式：每月30号之前对账，次月15号按月租费进账支付至50%，当年支付至进账数80%，设备退场后付至85%，余款2年内内付清。

投  标  人：

法定代表人：

日      期：          年    月    日